ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เรื่อง  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ 3

.............................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 27  แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จาก หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน นั้น

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 3  ตามระเบียบดังกล่าว  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนดังกล่าว  เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  ผู้ใดมีความประสงค์จะขอคัดลอกหรือตรวจดูให้ขอคัดลอกหรือตรวจดูได้ที่ งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  หรือที่เว็บไซต์  www.huayjod – kk.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    30    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562

(นายพิทักษ์  ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

อำเภอกระนวน     จังหวัดขอนแก่น

บันทึกเหตุผลและความจำเป็น

ประกอบแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ครั้งที่  3

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

------------------------------------------------------

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่  3

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑  ไปแล้ว  นั้น

ตามสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 256๒  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) พ.ศ. ๒๕๖๒  และในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2562  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  จำนวน  ๑3 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  3,235,4๐๐.- บาท

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 27  แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จาก หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖๒  ครั้งที่ 3  นี้ขึ้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  (ผด.๐๑)

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (ครั้งที่ 3)  ใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| แผนงานเคหะและชุมชน | ๑3 | ๑๐๐ | 3,235,400 | ๑๐๐ | อบต.ห้วยโจด |
| รวมทั้งสิ้น | ๑3 | ๑๐๐ | 3,235,400 | ๑๐๐ |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒  (ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางพัฒนา  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน แสนสุข หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลหนองโก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 365,100 | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน หนองแสง หมู่ที่ 4 ถึง เขตตำบล หนองกุงใหญ่ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร และวางท่อ คสล. เส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 1 จุด จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 400,000 | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒  (ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางพัฒนา  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 400,000 | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านป่ารัง ถึง โนนบ้านฮ้าง บ้านป่ารัง หมู่ที่ 9 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 400,000 | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒  (ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางพัฒนา  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 5 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ถึง เขตตำบลหนองกุงใหญ่ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 400,000 | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างบ้าน นายสุพัฒน์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 5 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 115,600 | หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒  (ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางพัฒนา  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยคุ้มตะวันตกบ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร และวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 2 จุด จำนวน 12 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 297,200 | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ถึง บ้านป่ารัง หมู่ที่ 9 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 122,700 | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒  (ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางพัฒนา  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโสกเสี้ยวด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.05 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 87,200 | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายรอบบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 194,100 | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒  (ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางพัฒนา  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 11 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยข้างบ้าน นายหนูโจม บ้านห้วยโจด หมู่ 11 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 119 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 135,300 | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) อเนกประสงค์บริเวณหน้าโรงสี ชุมชน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 5 | ส่วนที่ 1 ขนาดพื้นที่ผิว คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 622.92 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ส่วนที่ 2 ขนาดพื้นที่ผิว คสล.รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 133.54 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 283,700 | หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒  (ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางพัฒนา  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตบริเวณข้างถนนสายบ้านแสนสุข ถึง ถนนลาดยางสายหนองโน-ห้วยโจด หมู่ที่ 1 | ขนาดปากบนกว้าง 1.00 เมตร ปากล่างกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 34,500 | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |