****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**เรื่อง แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66**

**..................................................**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณตามระเบียบ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีความประสงค์จะขอคัดลอกหรือตรวจดูให้ขอคัดลอกหรือตรวจดูได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huayjod-kk.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕66

พิทักษ์ ตามบุญ

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | **พ.ศ. ๒๕๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านป่ารัง - ข้างค่ายทหาร หมู่ที่ 9 | ซ่อมแซมอุดโพรงพื้นทาง คสล. กว้าง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยราว 8 เมตร งานหินเรียง กว้าง 0.50เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแนวเขตคันทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 78,500 | บ้านป่ารัง หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | **พ.ศ. ๒๕๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ข้างละ 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร รายละเอียดดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้างที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 175,600 | บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | **พ.ศ. ๒๕๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการวางท่อน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บริเวณริมถนน (หนองสิม) บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 | วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ชั้น 3 จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป จำนวน 5 บ่อ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้างที่ อบต.  ห้วยโจด กำหนด | 207,000 | บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | **พ.ศ. ๒๕๖6** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองคำน้อย) บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 , 11 | ปรับสภาพคันดินหนองสาธารณประโยชน์ (หนองคำน้อย) ช่วงบริเวณฝั่งทางโรงเรือนเก็บเครื่องสูบน้ำ ตลอดแนวคันดินเรียบถนน คสล. พร้อมขนทิ้งดินและซากเศษวัสดุต่าง ๆ บริเวณที่สาธารณะข้างหนองสิม และที่สาธารณประโยชน์ภายในเขตพื้นที่ตำบล  ห้วยโจด | 27,500 | บ้านห้วยโจด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |